|  | Opis / Zadania | Produkt | Kryterium Odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap | Wdrożenie - Etap I |  |  |
| Faza 1 - Przygotowanie (prepare) | Inicjalizacja projektu | Dokument Inicjujący Projekt | Dostarczone dokumenty w wersji elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel za pomocą poczty elektronicznej. Dokument Inicjujący Projekt zawierający, zatwierdzone przez Strony, następujące informacje: • cele biznesowe Projektu (cel główny oraz cele uzupełniające), • wymagania Projektu, • kryteria akceptacji Projektu oraz miary realizacji Projektu, • krytyczne czynniki sukcesu Projektu i poszczególnych Etapów, • ramowy plan Projektu, • ograniczenia Projektu, • zakres Projektu, • metodykę Projektu, • listę interesariuszy Projektu, • strukturę organizacyjną Projektu, uwzględniającą określenie ról poszczególnych uczestników wdrożenia oraz określony zakres zadań i odpowiedzialności, • skład zespołu projektowego, podział odpowiedzialności stron w projekcie, • kamienie milowe Projektu, • procedury zarządzania Projektem, uwzględniające: zarządzanie zakresem, zarządzanie zasobami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie komunikacją, zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zmianami oraz zarządzanie jakością. |
|  |  | Spotkanie organizacyjne (kick-off) | Zrealizowanie spotkania otwierającego Projekt, na którym zostaną przedstawione informacje nt. celów i zakresu Projektu, Etapów, Harmonogramu, przyjętych struktur projektowych, ról oraz przypisanych do nich zakresów, zadań i odpowiedzialności, sposobu współpracy i metodyki realizacji Projektu. |
|  |  | System deweloperski uruchomiony | Uruchomienie rozwiązań standardowych – standardu producenta. Zweryfikowana poprawność instalacji nastąpi między innymi poprzez sprawdzenie możliwości wykonania następujących czynności: • Logowanie do Systemu z wybranej stacji roboczej • Obsługa interfejsu Systemu w języku polskim i angielskim • Założenie nowego użytkownika w Systemie (loginu) i poprawne zalogowanie się z użyciem tego nowego loginu. |
|  | Szkolenia wstępne i Analiza przedwdrożeniowa | Szkolenia wstępne | Szkolenia wstępna mają na celu: • Zapoznanie Użytkowników z systemem • Prezentację interfejsu systemu • Prezentację sposobu pracy z systemem (ergonomia, praca zadaniowa) • Przygotowanie Użytkowników do pracy podczas spotkań analitycznych i na warsztatach. Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. |
|  |  | Dokument Koncepcji biznesowej | Dostarczone dokumenty w wersji elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel za pomocą poczty elektronicznej. Przedstawiony dokument Koncepcji Wdrożeniowej zawierający następujące elementy: • Wyszczególnienie docelowych procesów biznesowych. • Krótki opis docelowych procesów biznesowych organizacji Zamawiającego do uruchomienia w Systemie skupiający się głównie na opisie celów, które dany proces ma realizować. • Wykaz ról użytkowników i zakresów uprawnień. • Założenia podstawowej parametryzacji systemu. • Założenia dot. kodowania podstawowych słowników definiowanych w systemie. • Zakres modyfikacji do wykonania. • Interfejsy wymiany danych. • Zakres migrowanych danyc |
| Faza 2 - Realizacja (realize) | Wdrożenie systemu | Przygotowanie rozwiązania standardowego | Dostarczony plan testów, zawierający: • procedury i instrukcje przeprowadzenia Testów • zakres i plan szkoleń dla zespołów realizujących Testy • harmonogram przeprowadzenia Testów • podział Testów • odpowiedzialność za Testy • procedura zgłaszania błędów w Testach • cechy obiektów podlegające testowaniu • cechy obiektów nie podlegające testowaniu • kryteria zaliczenia i niezaliczenia Testu • kryteria wstrzymania lub wznowienia Testu • zakres i lista testowanych procesów Dostarczone scenariusze testowe. Scenariusze Testowe powinny zawierać: • opis scenariuszy przebiegu testów poszczególnych procesów • reguły dobierania danych wejściowych wykorzystywanych do realizacji Testów wraz z możliwymi wariantami ich wykorzystania lub reguły konstruowania danych wejściowych dla Testu • lista pożądanych wyników • zakładana ilość wykonanych operacji testowych i ich kombinacji |
|  |  | Implementacja modyfikacji i interfejsów | Dostarczona specyfikacja techniczna implementacji interfejsów |
|  |  | System testowy zainstalowany | Zweryfikowana poprawność instalacji nastąpi między innymi poprzez sprawdzenie możliwości wykonania następujących czynności: • Logowanie do Systemu z wybranej stacji roboczej • Obsługa interfejsu Systemu w języku polskim i angielskim • Założenie nowego użytkownika w Systemie (loginu) i poprawne zalogowanie się z użyciem tego nowego loginu. |
|  |  | Migracja testowa I | Dostarczony raport zawierający: • Wykaz zmigrowanych danych. • Techniczną ocenę jakości danych i wykaz błędów, które pojawiły się podczas migracji danych i konwersji (ocenie nie podlega merytoryka informacji reprezentowanych przez migrowane dane). • Zestawienie niezbędnych do wyczyszczenia danych lub kroków wymaganych do ich wyczyszczenia. Za jakość i kompletność danych oraz dostarczenie ich w dedykowanym układzie odpowiada Zamawiający. |
|  |  | Testy jednostkowe | Raport z testów zawierający podsumowanie testów. Omówienie wyników testów konfiguracji. • Wykonanie przez Zamawiającego poszczególnych kroków Scenariuszy Testowych i rejestracja uzyskanych efektów. • Wypełnione przez Zamawiającego scenariusze testowe. • W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania kroków testowych wykonywane są konieczne aktualizacje danych i parametrów oraz wykonywane retesty. |
| Faza 3 - Wdrożenie (deploy) | Testy | Migracja testowa II | Dostarczony raport zawierający: • Wykaz zmigrowanych danych. • Techniczną ocenę jakości danych i wykaz błędów, które pojawiły się podczas migracji danych i konwersji (ocenie nie podlega merytoryka informacji reprezentowanych przez migrowane dane). • Zestawienie niezbędnych do wyczyszczenia danych lub kroków wymaganych do ich wyczyszczenia. • Oszacowanie czasu potrzebnego na produkcyjną migrację Danych Za jakość i kompletność danych oraz dostarczenie ich w dedykowanym układzie odpowiada Zamawiający. |
|  |  | Testy procesowe | Raport z testów zawierający podsumowanie testów. Omówienie wyników testów konfiguracji wraz z interfejsami. • Wypełnione przez Zamawiającego scenariusze testowe. • Wykonanie przez Zamawiającego poszczególnych kroków Scenariuszy Testowych i rejestracja uzyskanych efektów. • W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania kroków testowych wykonywane są konieczne aktualizacje danych i parametrów oraz wykonywane retesty. |
|  |  | Szkolenia Użytkowników Kluczowych | Dostarczony plan i harmonogram szkoleń, zawierający: • harmonogram instruktaży • grupy instruktażowe • określony zakres szkoleń • wymagania do infrastruktury szkoleniowej • logistykę szkoleń (w tym miejsce realizacji) Materiały szkoleniowe dostarczone w formie instrukcji wzorcowych przygotowanych na danych generycznych, pozwalających na zrealizowanie procesu w systemie standardowym. Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. • Wyniki weryfikacji wiedzy. |
|  |  | Testy akceptacyjne | Raport z testów zawierający podsumowanie testów. Omówienie wyników testów. Wykonanie przez Zamawiającego poszczególnych kroków Scenariuszy • Testowych i rejestracja uzyskanych efektów. • Wypełnione przez Zamawiającego scenariusze testowe. Brak błędów krytycznych uniemożliwiających start produkcyjny. Końcowe potwierdzenie przez Zamawiającego gotowości Systemu do startu produkcyjnego |
|  |  | Plan startu produkcyjnego i wsparcia | Dostarczony dokument zawierający m.in. następujące elementy: • harmonogram przejścia na środowisko produkcyjne, • plan migracji danych, zawierający harmonogram migracji oraz sposób jej przeprowadzenia, • plan zadań • plan awaryjny uwzględniający potencjalne zagrożenia związane ze startem produkcyjnym. |
|  | Szkolenia użytkowników końcowych | Szkolenia Użytkowników Końcowych | Dostarczony plan i harmonogram szkoleń, zawierający: • harmonogram instruktaży • grupy instruktażowe • określony zakres szkoleń • wymagania do infrastruktury szkoleniowej • logistykę szkoleń (w tym miejsce realizacji) Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. • Wyniki weryfikacji wiedzy. |
| Faza 4 - Uruchomienie (run) | Przygotowanie do uruchomienia | System produkcyjny zainstalowany | Zweryfikowana poprawność instalacji nastąpi między innymi poprzez sprawdzenie możliwości wykonania następujących czynności: • Logowanie do Systemu z wybranej stacji roboczej • Obsługa interfejsu Systemu w języku polskim i angielskim • Założenie nowego użytkownika w Systemie (loginu) i poprawne zalogowanie się z użyciem tego nowego loginu. |
|  |  | Migracja produkcyjna | Dostarczony raport zawierający: • Wykaz zmigrowanych danych. Za jakość i kompletność danych oraz dostarczenie ich w dedykowanym układzie odpowiada Zamawiający. |
|  |  | Przeprowadzenie planu uruchomienia | Wykonanie prac wymaganych do skutecznego uruchomienia produkcyjnego systemu zgodnie z planem startu produkcyjnego i wsparcia. |
|  | Start produkcyjny | Naliczenie listy płac | Naliczona lista płac |
|  |  | Przeprowadzenie planu uruchomienia | Wykonanie prac wymaganych do skutecznego uruchomienia produkcyjnego systemu zgodnie z planem startu produkcyjnego i wsparcia. |
|  | Wsparcie po starcie | Wsparcie po starcie produkcyjnym (stabilizacja) | Dostarczone karty pracy konsultantów, zawierające wykaz wykonanych w danym tygodniu asyst. |
| Etap | Wdrożenie - Etap II |  |  |
| Faza 1 - Realizacja (realize) | Konfiguracja | Parametryzacja systemu | Dostarczony plan testów, zawierający: • procedury i instrukcje przeprowadzenia Testów • zakres i plan szkoleń dla zespołów realizujących Testy • harmonogram przeprowadzenia Testów • podział Testów • odpowiedzialność za Testy • procedura zgłaszania błędów w Testach • cechy obiektów podlegające testowaniu • cechy obiektów nie podlegające testowaniu • kryteria zaliczenia i niezaliczenia Testu • kryteria wstrzymania lub wznowienia Testu • zakres i lista testowanych procesów Dostarczone scenariusze testowe. Scenariusze Testowe powinny zawierać: • opis scenariuszy przebiegu testów poszczególnych procesów • reguły dobierania danych wejściowych wykorzystywanych do realizacji Testów wraz z możliwymi wariantami ich wykorzystania lub reguły konstruowania danych wejściowych dla Testu • lista pożądanych wyników • zakładana ilość wykonanych operacji testowych i ich kombinacji |
|  |  | Implementacja modyfikacji i interfejsów | Dostarczona specyfikacja techniczna implementacji interfejsów |
|  |  | Szkolenia Użytkowników Kluczowych | Dostarczony plan i harmonogram szkoleń, zawierający: • harmonogram instruktaży • grupy instruktażowe • określony zakres szkoleń • wymagania do infrastruktury szkoleniowej • logistykę szkoleń (w tym miejsce realizacji) Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. • Wyniki weryfikacji wiedzy. |
|  |  | Plan uruchomienia funkcjonalności | Dostarczony dokument zawierający m.in. następujące elementy: • harmonogram przejścia na środowisko produkcyjne, • plan migracji danych, zawierający harmonogram migracji oraz sposób jej przeprowadzenia, • plan zadań • plan awaryjny uwzględniający potencjalne zagrożenia związane ze startem produkcyjnym. |
| Faza 2 - Wdrożenie (deploy) | Testy akceptacyjne | Testy akceptacyjne | Raport z testów zawierający podsumowanie testów. Omówienie wyników testów. • Wykonanie przez Zamawiającego poszczególnych kroków Scenariuszy Testowych i rejestracja uzyskanych efektów. • Wypełnione przez Zamawiającego scenariusze testowe. Brak błędów krytycznych uniemożliwiających start produkcyjny. Końcowe potwierdzenie przez Zamawiającego gotowości Systemu do startu produkcyjnego |
|  |  | Szkolenia Użytkowników Końcowych | Dostarczony plan i harmonogram szkoleń, zawierający: • harmonogram instruktaży • grupy instruktażowe • określony zakres szkoleń • wymagania do infrastruktury szkoleniowej • logistykę szkoleń (w tym miejsce realizacji) Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. • Wyniki weryfikacji wiedzy. |
| Faza 3 - Uruchomienie (run) | Uruchomienie funkcjonalności Etapu II | Przeprowadzenie planu uruchomienia | Wykonanie prac wymaganych do skutecznego uruchomienia produkcyjnego systemu zgodnie z planem startu produkcyjnego i wsparcia. |
|  | Wsparcie po Etapie II | Wsparcie po uruchomieniu produkcyjnym (stabilizacja) | Dostarczone karty pracy konsultantów, zawierające wykaz wykonanych w danym tygodniu asyst. |
| Etap | Wdrożenie - Etap III |  |  |
| Faza 1 - Realizacja (realize) | Konfiguracja | Parametryzacja systemu | Dostarczony plan testów, zawierający: • procedury i instrukcje przeprowadzenia Testów • zakres i plan szkoleń dla zespołów realizujących Testy • harmonogram przeprowadzenia Testów • podział Testów • odpowiedzialność za Testy • procedura zgłaszania błędów w Testach • cechy obiektów podlegające testowaniu • cechy obiektów nie podlegające testowaniu • kryteria zaliczenia i niezaliczenia Testu • kryteria wstrzymania lub wznowienia Testu • zakres i lista testowanych procesów Dostarczone scenariusze testowe. Scenariusze Testowe powinny zawierać: • opis scenariuszy przebiegu testów poszczególnych procesów • reguły dobierania danych wejściowych wykorzystywanych do realizacji Testów wraz z możliwymi wariantami ich wykorzystania lub reguły konstruowania danych wejściowych dla Testu • lista pożądanych wyników • zakładana ilość wykonanych operacji testowych i ich kombinacji |
|  |  | Implementacja modyfikacji i interfejsów | Dostarczona specyfikacja techniczna implementacji interfejsów |
|  |  | Szkolenia Użytkowników Kluczowych | Dostarczony plan i harmonogram szkoleń, zawierający: • harmonogram instruktaży • grupy instruktażowe • określony zakres szkoleń • wymagania do infrastruktury szkoleniowej • logistykę szkoleń (w tym miejsce realizacji) Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. • Wyniki weryfikacji wiedzy. |
|  |  | Plan uruchomienia funkcjonalności | Dostarczony dokument zawierający m.in. następujące elementy: • harmonogram przejścia na środowisko produkcyjne, • plan migracji danych, zawierający harmonogram migracji oraz sposób jej przeprowadzenia, • plan zadań • plan awaryjny uwzględniający potencjalne zagrożenia związane ze startem produkcyjnym. |
| Faza 2- Wdrożenie (deploy) | Testy akceptacyjne | Testy akceptacyjne | Raport z testów zawierający podsumowanie testów. Omówienie wyników testów. • Wykonanie przez Zamawiającego poszczególnych kroków Scenariuszy Testowych i rejestracja uzyskanych efektów. • Wypełnione przez Zamawiającego scenariusze testowe. Brak błędów krytycznych uniemożliwiających start produkcyjny. Końcowe potwierdzenie przez Zamawiającego gotowości Systemu do startu produkcyjnego |
|  |  | Szkolenia Użytkowników Końcowych | Dostarczony plan i harmonogram szkoleń, zawierający: • harmonogram instruktaży • grupy instruktażowe • określony zakres szkoleń • wymagania do infrastruktury szkoleniowej • logistykę szkoleń (w tym miejsce realizacji) Dostarczenie dokumentacji po szkoleniach: • Notatka z przeprowadzenia Instruktażu. • Lista obecności. • Wyniki weryfikacji wiedzy. |
| Faza 3 - Uruchomienie (run) | Uruchomienie funkcjonalności Etapu III | Przeprowadzenie planu uruchomienia | Wykonanie prac wymaganych do skutecznego uruchomienia produkcyjnego systemu zgodnie z planem startu produkcyjnego i wsparcia. |
|  | Wsparcie po Etapie III | Wsparcie po uruchomieniu produkcyjnym (stabilizacja) | Dostarczone karty pracy konsultantów, zawierające wykaz wykonanych w danym tygodniu asyst. |